|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Analizando la carta Gantt, se logra ver que vamos bien en los tiempos, si bien hay algunos puntos que aún no hemos logrado finalizar, hay otros que ya estamos avanzando en paralelo, los cuales no tienen dependencia directa de los que están pendientes.  En cuanto a los puntos que me ha tocado revisar a mí, lo más complejo, fue poder diseñar y/o encontrar, los elementos visuales correctos para el dominio que estamos trabajando y poder darle ese toque Químico/Mágico. Lo otro que se me estaba complicando un poco, fue entender cómo funciona la lógica de Unity en conjunto con Vuforia, para poder permitir el reconocimiento continuo de los elementos luego de hacer alguna solución. Al menos este punto, lo pude solucionar gracias a la documentación y las guías encontradas, donde se especificaba como debería ser la manera correcta de manejar los eventos al momento de realizar el reconocimiento. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Las dificultades que han estado afectando el proyecto, en primera parte, se recurre al equipo de trabajo, para ver si alguien a presentado ya esa dificultad y ver si se puede complementar la información para poder encontrar alguna solución, y en caso de que el equipo no haya presentado esa dificultad, se recurre al material disponible en internet, tanto documentación oficial como tutoriales o guías que se encuentran por la red y de ahí, poder obtener la orientación o las ideas para poder sobrellevar esa dificultad. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Creo que actualmente he realizado un buen trabajo, he logrado sobrellevar de buena manera las actividades que han sido asignadas a mí. Desatacaría la autocritica y la proactividad para poder ir avanzando, y quizás trataría de mejorar un poco el trabajo en equipo, que si bien nos hemos juntado para revisar los avances, nos hemos reunido pocas veces para trabajar en conjunto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Actualmente no tengo dudas sobre como seguir, creo que todos tenemos claro que es lo que debe hacer cada uno. Como consulta, creo que los canales de comunicación con el docente han sido utilizados de buena manera para aclarar alguna duda que me ha surgido, y la revisión constante con el equipo hace que nos vayamos manteniendo al día constantemente de lo que va haciendo cada uno. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  A contar de este punto de monitoreo, considero que no es necesario redistribuir las actividades, a menos que ocurra algún imponderable. Si hemos ido generando nuevas actividades internamente, como por ejemplo para el punto: Desarrollo de mecánicas del juego, para complementar y dividir de manera equitativa las actividades informadas en la Gantt, para así poder completar el objetivo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Creo que ha sido un gran trabajo, cada uno ha tomado su responsabilidad con los puntos que le fueron asignados, creo que fueron asignados de buena manera, según la capacidad de cada integrante. Como mencione anteriormente, quizás sería bueno mejorar el trabajo en conjunto, ya que actualmente, estamos trabajando individualmente, y compartiendo los avances y los stoppers que vamos presentando. |